SPI-Blue Team

Valoarea lui SPI va fi calculate pentru activitatile planificate de la inceputul proiectului pana in saptamana 19-25 Noiembrie (fara aceasta).

Prin urmare desi voi preciza si activitatile care urmeaza sa fie desfasurate ulterior ele nu vor fi luate in considerare in aceasta evaluare , intrucat nu sunt incluse in activitatile ce trebuiau desfasurate pana in acest moment.

**Activitati aferente proiectului:**

* Proiectare interfata
* Dezvoltare parser XSD
* Generare xml final
* Redactare documentatii
* Testare aplicatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Activitati planificate pana acum** | **Procent** | **Pondere** |
| Proiectare interfata (fara fereastra de parametri) | 100% | 4 |
| Redactare documentatii (manualul utilizatorului, SDD, WBS, Gantt) | 100% | 4 |
| Testare aplicatie(doar partea de interfata) | 95% | 2 |

Calcului SPI pana la momentul prezent:

SPI=

Activitati planificate pentru saptamana in curs:

* Realizare parser XSD ( in desfasurare )
* Realizare fereastra de parametri
* Update documentatii
* Testare noile functionalitati